En el Hotel Comfort Inn ubicado en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, siendo las 8:10 horas del día **Martes 27 de Julio de 2021,** se reunieron los C. M.V.Z. Florencio Siller Linaje, Lic. Orlando Aguilera Mancilla, Arq. José Francisco Luna Rodriguez, Biólogo Juan Antonio Mendoza Flores, Lic. Alain Obed Mendoza Peña, Ing. Raúl Flores González, Lic. Ma. del Rosario Martínez Velazquez, Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas, C.P.C. Juan Carlos Terrazas Hernández, Ing. Mario Alberto Villarreal Ballesteros, Arq. Alejandro Loya Galaz, Ing. Arturo Valdés Pérez y el Ing. Mario Coria Roehll, todos miembros del Consejo Directivo del SIMAS y por parte del Sistema el Lic. Eduardo Campos Villarreal en su carácter de Gerente General así como invitados especiales los señores: Lic. Alberto Flores Juárez, C.P. Enrique Hernández Plata, C.P. Juan Carlos Ibarra Rosas, Ing. José Abel de Luna Romo y el Ing. Ricardo Vázquez Falcón, a efecto de llevar a cabo la Sesión del Consejo Directivo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila bajo el siguiente:

# ORDEN DEL DIA:

1.- Toma de asistencia a la Sesión del Consejo Directivo.

2.- Bienvenida por el Presidente del Consejo, M.V.Z. Florencio Siller Linaje.

3.- Lectura del Orden del día por el Secretario Lic. Orlando Aguilera Mancilla.

4.- Lectura del acta anterior y acuerdos por el Lic. Orlando Aguilera Mancilla.

5.- Informe de actividades correspondiente al mes de **Junio de 2021**, presentado por la Gerencia. Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

* Adeudo CEAS

**Lic.** **Orlando Aguilera Mancilla:** Buen día, para dar inicio a ésta sesión de Consejo, enseguida las palabras de bienvenida del presidente del Consejo M.V.Z. Florencio Siller Linaje.

**M.V.Z. Florencio Siller Linaje:** Bienvenidos a esta sesión de consejo de SIMAS y que los trabajos sean en beneficio de toda la ciudadanía.

**Lic.** **Orlando Aguilera Mancilla:** Continuando con el orden del día daré lectura de acta anterior y acuerdos para posteriormente continuar con el informe de actividades de Junio de 2021.

**El Lic. Alberto Flores Juárez, presenta el informe del área Comercial correspondiente al mes de Junio del 2021:**

Respecto al Presupuesto y recaudación de ingresos de agua y drenaje fue de $20,856,000.00 y el ingreso real fue de $30,783,000.00

En cuanto a los Usuarios cumplidos de Junio de un universo de 100,105, concluimos con 76,960 lo cual representa un 76.87% de usuarios cumplidos.

Respecto a la distribución de agua en vehículo cisterna se distribuyeron de la siguiente manera: Municipio de Monclova 29,610 m3 con una proyección de 59,220 m3, municipio de Frontera 11,128 m3 con una proyección de 22,256 m3, particulares 3,015 m3 con una proyección de 6,031 m3 y SIMAS 4,575 m3 con una proyección de 9,150 m3 para todo el año.

En cuanto a los Ingresos por Aplicación Móvil; el resultado de la App lanzada en diciembre del año pasado al mes de junio terminamos con un Total de Usuarios Registrados de 4,749, con un acumulado de usuarios que han hecho uso de la aplicación para pago de 2,229, lo que equivale a un ingreso de $566,587.00

**Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información presentada por el área comercial, la cual fue aprobada de manera unánime.**

**El C.P. Juan Carlos Ibarra Rosas, presenta el informe del área de Administración y Finanzas correspondiente al mes de Junio del 2021:**

**Presentarles la información correspondiente al segundo trimestre.**

**ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO**

**( MILES DE PESOS )**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

***ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO JUNIO 2021******REAL-PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)******ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO JUNIO 2021******( MILES DE PESOS )******ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JUNIO 2021******( MILES DE PESOS )*****Se sometió a votación y se aprobó de manera unánime el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Segundo trimestre abril-junio del 2021, así como las actividades del mes de Junio de 2021 por los miembros del Consejo Directivo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila.** ***El Ing. José Abel de Luna Romo presenta informe del área Técnica correspondiente al mes de Junio del 2021:*** *El comportamiento de la producción terminó el mes en 3,991,797 m3 de extracción.**En cuanto a la información del nivel del acuífero que hemos presentado mes con mes, no se habían presentado lluvias por lo que iba a la baja pero esperamos un repunte en los acuíferos ya con la lluvia para el mes de julio.**En cuanto al consumo de energía el mes de junio terminó con 2,075,084 kwh.****En cuanto a las Obras terminadas:****Reposición de 60.00 m.l. de atarjea y descargas en Priv. Juárez con calle Juárez, Zona Centro en Monclova, Coahuila de Zaragoza. Con una inversión total de $151,200.00. Obra de drenaje muy dañado.****Obras en Proceso:****Construcción de 8,400 m.l. de línea de alimentación de 14"Ø, por Carretera Federal 57, desde el libramiento Carlos Salinas hasta la UTRCC , en Monclova, Coahuila de Zaragoza, con una inversión total de $15,840,797.90. Obra en proceso con 38% de avance.**Construcción de 3,600.00 m.l. de línea de 10” de diám. para interconectar por Librs. Carlos Salinas de G. en Monclova, Coahuila de Zaragoza con una inversión total de $5,835,395.54. Obra en proceso con un avance de 95%. esto es para reforzar el sector de Frontera con agua del sector Sur de Monclova y esta obra es con el programa “Vamos a Michas “.**Reposición de 107.70 m.l. de atarjea y descargas en calle Altos Ibarra entre Pedro Aranda y Priv. Barajas, Zona Centro en Monclova, Coahuila de Zaragoza con una inversión total de $429,325.42. obra en proceso con un 85% de avance y fecha de terminación el 04 de agosto de 2021.* *Reposición de 149.10 m.l. de subcolector y descargas en calle Tegucigalpa entre Guadalajara y Monterey, Col. Guadalupe en Monclova, Coahuila de Zaragoza. Con una inversión total de $589,465.80 . Con un avance del 60% y fecha de terminación del 26 de agosto de 2021.* *Reposición de 120.60 m.l. de subcolector de 45 cm, 115.60 m.l. de atarjea y descargas en calle Porfirio Díaz entre de la Cruz y República en colonia La Sierrita en Ciudad Frontera, Coahuila de Zaragoza con una inversión total de $1,361,704.30, con un avance de 50% y fecha de terminación al 21 de agosto de 2021.* *Reposición de 119.40 m.l. de atarjea y descargas en Calle Oriental entre Almadén y Zacatecas, Col. Bellavista en Ciudad Frontera, Coahuila d Zaragoza con un inversión total de $460,806.54. obra en proceso con un 40% de avance y fecha de terminación del 26 de agosto de 2021.* ***Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información presentada por el área Técnica, la cual fue aprobada de manera unánime.******Asuntos Generales****:* ***Lic. Eduardo Campos Villarreal****: Con lo que respecta al adeudo de CEAS para con Simas a la fecha nos deben $113,556,566.00, este mes no obtuvimos ningún pago esperamos que el próximo sí lo tengamos, en semanas anteriores pudimos hablar con gente de CEAS y AHMSA, quedaron de confirmar pero no ha habido nada , seguimos en pláticas con ellos pero no hay nada concreto.****Lic. Orlando Aguilera Mancilla:*** *Si no hay más temas que tratar se da por concluida la sesión de Consejo Directivo.* *Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 8:40 horas se da por terminada la presente Sesión del Consejo Directivo, levantando la presente acta y firmándola en esta misma fecha como constancia los que en ella intervinieron.* |