En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9:10 horas del día **Viernes 23 de Marzo de 2018,** se reunieron los C. Ing. Jesús Alfredo Paredes López, Ing. Blas Daniel López Rodríguez, Ing. Abelardo Sánchez Vazquez, Ing. Antonio Alvarez Rodriguez, Ing. Omar Díaz Mirón Rodriguez, Lic. Mizael Ibarra Martínez, Arq. José Francisco Luna Rodríguez, Biólogo Mario Castro Ríos, C. José Briones Martínez, Lic. Ricardo Gutiérrez González, Ing. Lorenzo González Merla, Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas, Lic. Orlando Aguilera Mancilla, c.c.p. Juan Carlos Terrazas Hernández y la Lic. María del Rosario Martínez Velazquez, todos miembros del Consejo Directivo del SIMAS y por parte del Sistema el Ing. Mario Eduardo Zamudio Miechielsen en su carácter de Gerente así como invitados especiales los señores: Romeo Villarreal Thomae, C.P. Jesús Teodoro Mesón Haro, Ing. José Abel de Luna Romo y el Ing. Ricardo Vázquez Falcón, a efecto de llevar a cabo la Sesión del Consejo Directivo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila bajo el siguiente:

# ORDEN DEL DIA:

1.- Toma de asistencia a la Sesión del Consejo Directivo.

2.- Bienvenida por el Presidente del Consejo, Ing. Jesús Alfredo Paredes López.

 3.- Lectura del Orden del día por el Secretario Lic. Esteban Blackaller Rosas.

4.- Lectura del acta anterior y acuerdos por el Lic. Esteban Blackaller Rosas.

5.- Informe de actividades correspondiente al mes de **Febrero del 2018,** presentado por la Gerencia.

 Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

* Adeudo Escuelas.
* Convenio AHMSA-CEAS.
* Adeudo Agua Santa María.
* Intercambio pago SIMAS-Municipio Frontera.

|  |
| --- |
|  |
| **Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas:** Buenos días como primer punto dar **la b**ienvenida por parte del alcalde como presidente el Consejo.**Ing. Jesús Alfredo Paredes López:** Buen día a todos, bienvenidos a ésta sesión de Consejo.**Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas**: Enseguida daré lectura al acta anterior para posteriormente continuar con la presentación de actividades de cada área.**El Sr. Romeo Villarreal Thomae, presentó el informe del área Comercial correspondiente al mes de febrero del 2018:** El ingreso de agua y drenaje del mes de febrero sin IVA fue de $15,385,000.00 Se continúa con los programas SimasContigo y Cultura del Agua. |
| **Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información presentada por el área comercial, la cual fue aprobada de manera unánime.** |
| **El C.P. Jesús Mesón Haro, presentó informe del área de Administración y Finanzas correspondiente al mes de febrero del 2018:**  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO****FEBRERO 2018 ( MILES DE PESOS )****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****FEBRERO 2018 ( MILES DE PESOS )****Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo el informe presentado por el área de Administración y Finanzas, la cual fue aprobado de manera unánime.****El Ing. José Abel de Luna Romo, presentó el informe del área Técnica correspondiente al mes de febrero del 2018:** El comportamiento de la producción por metros cúbicos del mes fueron 2,751,161 m3 El consumo de energía por kwh fue de 1,446,076, **En cuanto a Obras Concluidas:**Reposición de 1,013.00 m.l. de red de agua potable de 4” de diám. en calle Bahamas, Nicaragua y Guayanas entre Av. Acereros y Uruguay, Col. Guadalupe en Monclova, Coah., Reposición de 173.00 m.l. de red de agua potable de 4” de diám. y tomas en calle Coahuila entre calles Juventino Rosas y Manuel M. Ponce, Col.. 1º de Mayo de Monclova, Coah., **Obras en Proceso:**Reposición de 123.80 m.l. de atarjea de 8” de diám. y descargas en calle Villa Española entre calles Valle de la Colina y Valle del Mirador en col. Praderas del Sur 3er sector en Monclova, Coah., Reposición de 437.00 m.l. de atarjea de 8” de diám. y descargas en calle Cuauhtémoc entre Priv. Guadalupe Victoria y Priv. 12 de noviembre y entre Manuel Acuña y Xicoténcatl, Col. El Pueblo en Monclova, Coah., Reposición y reubicación de 516.00 m.l. de red de agua potable de 4” de diám. y tomas en calle por donde pasará el drenaje pluvial de Col. Las Flores, entre Ave. Sussan Lou Pape y Calle Río Panuco en Monclova, Coah., Reposición de 644.00 m.l. de línea de 8” de diám y tomas en calle Cuauhtémoc en calle Charco Azul y Colegio Montessori Col. El Pueblo en Monclova, Coah.,Reposición de 318.00 m.l. de atarjea de 8” de diám. y descargas en calle Allende entre calles Jesús Silva y Cuauhtémoc y calle Cuauhtémoc entre calles Ildefonso Fuentes y Allende, Zona Centro, Monclova, Coah., Construcción de 597.00 m.l. de línea de agua de 8” de diam. en calle Josefa Ortiz de Domínguez con Independencia hasta Av. Revolución Mexicana con Gustavo Díaz o. en Monclova, Coah. **Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo el informe presentado por el área Técnica, lo cual fue aprobado de manera unánime.****Asuntos Generales:** **EL C.P. Jesús T. Mesón Haro:** comentó acerca del adeudo de las escuelas. Del incumplimiento del Convenio AHMSA-CEAS y del adeudo que tiene Agua Santa María con SIMAS Monclova-Frontera.**Lic. Esteban Martin Blackaller Rosas:** Si no hay otro punto a tratar se dá por concluida ésta sesión de Consejo.Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 10:10 horas se da por terminada la presente Sesión del Consejo Directivo, levantando la presente acta y firmándola en esta misma fecha como constancia los que en ella intervinieron. |